SparkBot

Refatoração Total V2 — Confiabilidade, Arquitetura e Experiência

Documento de Execução com Atribuição de Responsabilidades

Base: Ultra-Review de 2026-05-19 (10 relatórios, 7 agentes)

Versão 1.0 — Plano Operacional

# Convenção de Responsabilidade

Cada tarefa neste documento é marcada com um dos três indicadores abaixo. É o mapa de quem faz o quê durante a execução desta refatoração.

| Marcador | Significado | Exemplos típicos |
| --- | --- | --- |
| 🤖 Claude | Executável diretamente pelo Claude — código, schema, refactor, testes, documentação técnica. | Reescrever o loop, extrair módulo, criar repository, escrever golden test, redigir runbook. |
| 👤 Time (Pedro) | Ação humana fora do contexto Claude — decisão de produto, painel externo, comunicação. | Fechar decisões, reconectar app no GHL, ajustar env na Vercel, aprovar janela de Go-Live. |
| 🤝 Híbrido | Claude prepara o artefato; Pedro executa, aplica ou aprova. | Claude escreve a migration; Pedro aplica. Claude prepara o smoke; Pedro testa em prod e Claude valida logs. |

Regra prática Se aparecer 👤 Time numa etapa e a ação não for executada, a etapa não fecha e o Claude não prossegue. Itens 👤 são bloqueadores explícitos, não detalhes para depois.

# 1. Contexto

O SparkBot é o assistente de IA via WhatsApp dos corretores (reps) da Brazillionaires, em produção há ~3 semanas: 2.219 mensagens, 37 reps ativos, 50 sinais de auditoria. O ultra-review de 2026-05-19 (Fase 1 — interações; Fase 2 — codebase) deu três notas: comportamento 6,0/10, arquitetura 6,5/10, organização 5,5/10. O diagnóstico central: o bot já é capaz e tem liberdade agêntica saudável (58% dos turnos usam 2+ tools), mas perde a confiança do rep por confiabilidade de execução (afirma ter feito o que não fez), fricção (over-confirmação) e dívida estrutural acumulada.

Esta V2 é uma refatoração total guiada por evidência, em quatro eixos pedidos pelo dono: (1) remover código morto, (2) reorganizar as conexões/camada de dados, (3) mexer nos prompts e nas tools, (4) refatorar a arquitetura geral. O objetivo de negócio é direto: na próxima conversa, o rep deve sentir uma experiência nova — um bot certeiro, natural e confiável o suficiente para delegar e esquecer. A refatoração é desenhada para ser bug-proof: cada onda é blindada por golden tests construídos a partir das falhas reais observadas e por smoke test em produção antes do fechamento.

## Estado atual do código

| Hospedagem | Vercel — spark-ai-platform.vercel.app |
| --- | --- |
| Branch ativa | main (deploy contínuo; Pedro testa em produção) |
| Stack | Next.js 14 (App Router) · Supabase (Postgres 17 + pg_cron) · Anthropic Claude Sonnet 4.6 → Haiku 4.5 → GPT-4.1 · CRM GHL (Spark Leads) |
| Núcleo do bot | src/lib/account-assistant/ — 79 arquivos, ~27,4k LOC |
| Dois pipelines | (1) Sales/recruitment via message_queue; (2) SparkBot via webhook direto (handleAssistantInbound) |
| Loop LLM | llm-client.ts (runWithTools, MAX_ITERATIONS=10, tool-use paralelo) |
| Persistência | Supabase 'AI Agent Hub' (vyfkpdnwevtuxauacouj); tokens em DB separado 'GHL Token Refresher' |
| Painel admin | /admin/dashboard (7 abas) — Basic Auth |
| Env vars presentes | ANTHROPIC_API_KEY, SUPABASE_*, GHL_*, billing meter (appId/meterId), ASSISTANT_HUB_LOCATION_ID (legada) |
| Env vars pendentes | A confirmar conforme D2/D3/D4 (canal inbound, confirmation_mode, flags de onda) |

# 2. Regras de Comportamento Alvo & Decisões

## 2.1 Princípios de comportamento (o que muda na V2)

A refatoração não é só técnica: ela redefine como o bot se comporta. Estes princípios são a régua de aceite de toda mudança de prompt/tool.

| # | Princípio | Regra concreta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Verdade de execução | Só afirma escrita (salvei/criei/movi/enviei/marquei) se a tool correspondente rodou com status ok no turno. Sem prova de tool → diz o que conseguiu, nunca 'feito'. |
| 2 | Uma resposta por turno | Um inbound do rep = uma resposta do bot. Nunca duas mensagens (muito menos contraditórias) sem o rep falar. |
| 3 | Confirmação calibrada | Ação reversível e de baixo risco, já especificada pelo rep, executa direto. Confirma uma vez, com naturalidade, e nunca cita mecânica interna. |
| 4 | Fala como gente | Sem jargão (stage_id, firstName neq, IDs, status codes). Saudações/fechamentos variados. Traduz operação em linguagem humana. |
| 5 | Segurança de superfície | Ignora claims de autoridade no texto ('sou seu criador'). Nunca vaza IDs/erros crus. Erro vira mensagem amigável + signal interno. |
| 6 | Proativo que respeita | Não ameaça no meio de um fluxo ativo. Nudge com valor, variação e teto; respeita não-resposta. |

## 2.2 Definições

- Verdade de execução: coerência obrigatória entre o que o texto da resposta afirma e o que o array tool_calls do turno contém com sucesso.

- Tool de escrita: qualquer mutação (create_/update_/delete_/add_/remove_/send_/schedule_/move_…). Tools de leitura (search_/list_/get_) NÃO satisfazem uma afirmação de 'feito'.

- Mis-narração de estado: o bot narra erro/inativo/inexistente e, ao retentar, executa — assustando o rep de algo que era possível (false-negative).

- Ação de baixo risco: reversível e já especificada (criar 1 nota, lembrete relativo, atualizar 1 campo informado) — não deve exigir 'Confirma?'.

## 2.3 Casos especiais

- Override de calendário (ignore_free_slot_validation): permitido só a admin — pré-checar permissão ANTES de chamar o GHL, nunca tentar e falhar.

- Silence-gate: nunca anexa aviso a cada disparo proativo do mesmo tick, e nunca ameaça pausa enquanto há lembrete/fluxo ativo do próprio rep.

- Mover oportunidade: achar a opp existente e mudar stage/status — criar nova só se confirmadamente não existir e o rep autorizar.

## 2.4 Convenções de código (manter)

- Spark Leads, NUNCA GHL/GoHighLevel em qualquer string que o rep veja (prompt, tool description, erro, UI). GHL OK só em nomes técnicos, env, console, comentários.

- Conventional Commits PT-BR + footer Co-Authored-By. Decision codes (H/C/NB) em docs/DECISIONS.md. Path aliases @/. Migration sempre arquivada em supabase/migrations/.

## 2.5 Decisões pendentes (bloqueiam a Etapa 0)

As decisões abaixo exigem ação do 👤 Time antes do Claude iniciar. Cada uma traz a recomendação do Claude como insumo — a escolha final é do Time.

| # | Pergunta para o Time decidir | Por que importa / recomendação |
| --- | --- | --- |
| D1 | Quando o bot afirma escrita sem tool ok, o gate de coerência deve bloquear+reescrever, forçar um re-run, ou ambos? | Define o comportamento anti-false-call. Rec.: ambos — 1 re-run automático; se ainda sem tool ok, reescreve para 'ainda não consegui'. |
| D2 | Desligar a WhatsApp API (conta Meta locked) e operar só via Stevo, ou manter os dois canais com dedup reforçado? | É a origem da dupla-resposta (race de 2 webhooks). Rec.: desligar a WhatsApp API enquanto locked + manter dedup reforçado como defesa. |
| D3 | confirmation_mode padrão: high_only (efetivo hoje) ou medium_and_high (default do DB)? | Há drift DB×código. Rec.: high_only oficial + alinhar migration e fallback para eliminar o drift. |
| D4 | Deploy incremental por onda (deploy contínuo em prod) ou branch única big-bang + cutover? | Pedro testa em prod, solo dev. Rec.: incremental por onda, cada uma atrás de golden+smoke, com tag de rollback por onda. |
| D5 | Remover do schema do LLM as 2 tools V1 de bulk marcadas DEPRECATED agora? | Hoje o LLM recebe 16 tools de bulk. Rec.: sim — remover do registry e mover helpers para bulk-shared.ts. |
| D6 | Criar uma tool move_opportunity (wrapper) ou resolver 'mover' só via prompt + description? | Causa-raiz das opps duplicadas. Rec.: criar move_opportunity (wrapper de update) — casa a intenção e elimina ambiguidade. |
| D7 | Reescrever a estratégia do proativo nesta V2 ou tratar como projeto V2 separado? | Nudge tem 0% de resposta. Rec.: corrigir o nocivo agora (teto/variação/não-ameaçar); deixar a reescrita inteligente para o backlog. |
| D8 | Reconectar o app no GHL com escopos contacts/notes, contacts/tasks e IAM de calendário? | Raiz de get_contact_notes (403) e delete_appointment (IAM). Rec.: reconectar/reautorizar no painel GHL — pré-requisito da Etapa 2. |

# 3. Arquitetura Alvo

## 3.1 Visão geral

A V2 preserva a ossatura boa (dois pipelines distintos, zero dependências circulares, subdomínios limpos) e ataca os pontos onde a separação quebra. Três frentes estruturais:

- Camada de dados: introduzir repositories/ encapsulando as tabelas quentes (hoje 158 chamadas cruas a createAdminClient espalhadas em ~34 arquivos), blindando dedup/idempotência (23505) num só lugar.

- Fronteira GHL: mover as 42 chamadas diretas ctx.ghlClient.* das tools para primitivas em operations.ts, e introduzir governança de escopo de token (hoje o scope é salvo e nunca lido).

- Confiabilidade no loop: transformar o detector de alucinação (hoje só observa, processor.ts:786) num gate de coerência que age antes de enviar, e um dedup-guard atômico por conteúdo na ingestão.

## 3.2 Mudanças de schema (mínimas)

A refatoração é majoritariamente de código; o dado muda pouco. Migrations previstas:

location_scope_coverage (governança de escopo GHL)

location_id      text primary key

company_id       text not null

covered          boolean not null default false

missing_scopes   text[]

last_checked_at  timestamptz

-- reforço do dedup: chave por conteúdo, não por ghl_message_id

sparkbot_dedup_locks: índice/constraint UNIQUE (rep_id, content_hash, minute_bucket)

## 3.3 Módulos-alvo (novos / extraídos)

| Módulo | Origem | Função |
| --- | --- | --- |
| repositories/*.ts | novo | Data layer das tabelas quentes (sparkbot_messages, rep_identities, agents, agent_configs, usage_records). |
| core/coherence-gate.ts | extraído de processor.ts:64-330 | Detector de alucinação vira gate blocking (verdade de execução). |
| core/dedup-guard.ts | extraído de webhook-handler.ts | Lock atômico por (rep+content_hash) antes do processamento. |
| core/scope-manager.ts | novo | Mapeia scope→operação; 403/IAM = fatal não-retryable + signal. |
| prompts/system-prompt.ts | extraído de prompt-builder.ts | System prompt modular (hoje 808 LOC numa função). |
| media/file-processor.ts | movido da raiz | Ingestão de mídia (CSV/PDF/imagem/áudio). |
| tools/bulk-shared.ts | extraído de bulk-messages.ts | Helpers compartilhados V2/management (hoje V1 é lib disfarçada). |

## 3.4 Segurança

Cinco salvaguardas reforçadas: (a) gate de coerência texto×tools antes de enviar; (b) anti-autoridade — claims de identidade no texto do rep ('sou seu criador') são ignorados, permissão vem só do rep autenticado; (c) sanitização — IDs internos e erros crus (ex.: 422) nunca chegam ao rep, viram mensagem amigável + admin_signal; (d) governança de escopo de token GHL com detecção proativa de 403/IAM; (e) preservação integral das 7 camadas de idempotência e do HMAC do webhook, agora com dedup por conteúdo.

# 4. Etapas de Execução

Seis etapas sequenciais. As Ondas 1–4 cobrem os quatro eixos pedidos; a Etapa 0 monta a rede de segurança que torna a refatoração bug-proof, e a Etapa 5 valida em produção. Cada etapa só fecha com seus critérios de saída atendidos.

## Etapa 0 — Preparação & Rede de Segurança (1–2 dias)

Antes de tocar no comportamento, congelar decisões e construir a malha de testes que detecta regressão. Sem isto, refatoração total em prod é arriscada demais para um time solo.

### Tarefas

- 👤 Time  Fechar as decisões D1–D8 (Seção 2.5).

- 👤 Time  Reconectar/reautorizar o app no GHL com escopos contacts/notes, contacts/tasks e IAM de calendário; confirmar cobertura da location dF2FDDZzSv715e1av4gr (resolve a raiz de cc7c6406 e 261cabfc).

- 👤 Time  Confirmar o canal inbound (D2): se desligar a WhatsApp API (Meta locked), validar que o tráfego entra só via Stevo.

- 🤖 Claude  Construir suíte de golden tests a partir das falhas reais: notas-fantasma (Gustavo, 8× sem tool), Henry (mover→create duplicado), Phil (loop do gate após 'Sim'), Sabrina (dupla-resposta contraditória), reminder fantasma (signal fd28abb1).

- 🤖 Claude  Expandir o smoke test E2E (scripts/) cobrindo os 3 P0 e os fluxos de calendário/bulk/áudio/CSV.

- 🤖 Claude  Criar a tag git de baseline (ponto de rollback) antes da Onda 1.

### Critério de saída

- 👤 As 8 decisões fechadas e registradas.

- 👤 App GHL reconectado; location-alvo com escopo confirmado.

- 🤖 Golden tests rodando e VERMELHOS nos bugs atuais (provam que detectam o problema).

- 🤖 Tag de baseline criada.

## Etapa 1 — Confiabilidade de Execução (2–3 dias)

Onda da confiança — é aqui que o rep sente a diferença. O bot para de mentir e de se contradizer. Maior salto de adoção por unidade de esforço.

### Tarefas

- 🤖 Claude  Extrair o detector (processor.ts:64-330) para core/coherence-gate.ts e torná-lo BLOCKING: se o texto afirma escrita sem a tool satisfatória com status ok no turno, agir conforme D1 (re-run e/ou reescrever para 'ainda não consegui'). Substitui o atual 'só gera signal' (processor.ts:786-819).

- 🤖 Claude  Verificação por família via tool exata (note/opp/reminder/appointment/message), não por regex de frase — cobre o caso Henry, onde create_opportunity foi narrado como 'movido' e o detector atual deixa passar.

- 🤖 Claude  Dedup-guard atômico: lock por (rep_id + content_hash) ANTES de processar/transcrever; para áudio, lock por (rep_id + timing_bucket 2s + kind). Mata a race de webhooks com ghl_message_id distintos (webhook-handler.ts:254-279, 412-472).

- 🤖 Claude  Silence-gate: anexar o aviso de silêncio no máximo 1×/janela e nunca durante fluxo/lembrete ativo do próprio rep (remove 18/37 dos pares percebidos como spam).

- 🤖 Claude  Tratar o limite de iterações (MAX_ITERATIONS) sem vazar 'Executei várias ações mas preciso parar aqui': encadear lotes com checkpoint e reportar o número real concluído vs pendente — nunca 'feito' parcial como completo.

### Critério de saída

- 🤖 Golden tests de false-call, mover→narração e dupla-resposta passam (verdes).

- 🤝 Smoke: Pedro repete um fluxo estilo-Gustavo (notas em 3 contatos) em prod; Claude valida que cada 'salvei' tem create_note ok.

- 🤖 Zero ocorrência de afirmação de escrita com tool_calls vazio nos testes.

## Etapa 2 — Reorganizar as Conexões / Camada de Dados (3–4 dias)

Eixo 2. Dar fundação segura: encapsular o acesso a dados, fechar a fronteira GHL e instalar governança de escopo de token — a raiz comum dos bugs de permissão.

### Tarefas

- 🤖 Claude  Criar repositories/ para as tabelas quentes (sparkbot_messages, rep_identities, agents, agent_configs, usage_records), encapsulando nomes de tabela/coluna e os padrões de dedup/23505. Migrar os acessos crus (parte dos 158 createAdminClient).

- 🤖 Claude  Migrar as 42 chamadas ctx.ghlClient.* das tools (calendar, opportunities, messages, tasks, metadata, tabular, notes, contacts) para primitivas em operations.ts — cumpre o propósito declarado do módulo.

- 🤖 Claude  Implementar core/scope-manager.ts: mapear scope→operação, registrar cobertura de location, e tratar 403/IAM como erro FATAL não-retryable (hoje client.ts trata 5xx como transitório e retenta 3× inutilmente) emitindo signal 'reconecte a location X / falta o escopo Y'.

- 🤝 Híbrido  Migration location_scope_coverage — Claude escreve o .sql e arquiva; Pedro aplica no Supabase e confirma.

### Critério de saída

- 🤖 Tabelas quentes acessadas via repository (zero SQL cru de tabela quente fora da camada).

- 🤖 Zero ctx.ghlClient.* direto em tools/ (tudo via operations.ts).

- 🤝 Um 403 de location gera signal admin acionável (testado com a location-alvo).

## Etapa 3 — Prompts & Tools (3–4 dias)

Eixo 3. O bot fica natural e certeiro na escolha de ferramenta. Reescrita modular do system prompt + cirurgia nas tools de maior atrito.

### Tarefas — prompt

- 🤖 Claude  Modularizar prompt-builder.ts (808 LOC numa função) em seções (persona, segurança, calendário, bulk, filtros, tarefas). Reescrever a persona para som natural, cortar jargão técnico e remover o framing 'regra que não consigo pular'.

- 🤖 Claude  Adicionar regra de roteamento de oportunidade: 'mover/colocar em stage X' → update (ou move_opportunity); 'ganho/perdido' → update_opportunity_status; create_opportunity só se não existir opp — com 1 exemplo cada.

- 🤖 Claude  Calibrar confirmação conforme D3: ações de baixo risco já especificadas executam direto; confirmar 1× e nunca reapresentar o pedido após 'sim/ok/👍'.

- 🤖 Claude  Trocar as 16 strings LLM-facing 'GHL/GHL Smart Lists' por 'Spark Leads' (9 no prompt-builder.ts incl. linha 205; 7 em tool descriptions de calendar/tasks/filter-tools).

### Tarefas — tools

- 🤖 Claude  Criar move_opportunity (wrapper de update com stage_id) [D6] e adicionar guard-rail na description de create_opportunity ('NÃO use para mover/fechar opp existente').

- 🤖 Claude  create_contact: instruir 'sempre search_contacts por phone/email antes' na description (mata o padrão de 9 signals de duplicata).

- 🤖 Claude  create_appointment: pré-checar is_internal ANTES de passar ignore_free_slot_validation (db0ddc23); expor look_busy_active em get_free_slots (7978d4fa); validar team-members do calendar antes do assigned_user_id (573ae60b/57c6d6b0).

- 🤖 Claude  Tools mortas: adicionar gatilho de set_daily_briefing no prompt ou removê-la; revisar trigger de complete_task/update_task/recap_session; corrigir o header 'tools/index.ts' (diz 45, são 87).

### Critério de saída

- 🤖 Golden test do gate: ações de baixo risco não pedem confirmação; 'sim' nunca gera reconfirmação.

- 🤖 Golden test Henry: 'mover' usa update/move_opportunity, nunca create.

- 🤖 Zero string 'GHL' user-facing (grep de prompt + tool schema).

## Etapa 4 — Arquitetura Geral & Limpeza (3–4 dias)

Eixos 1 e 4. Remover código morto, quebrar os arquivos gigantes, completar o multi-tenant e organizar as pastas — deixando o codebase fácil de evoluir.

### Tarefas — limpeza (eixo 1)

- 🤖 Claude  Consolidar bulk: extrair bulk-shared.ts; remover do registry as 2 tools V1 DEPRECATED (preview/schedule_bulk_message) [D5]; reavaliar as ops individuais redundantes com management.

- 🤖 Claude  Tools/header: corrigir contagem; remover trackAndCharge de ai/history-compressor.ts (billing é do caller, não do compressor).

### Tarefas — arquitetura (eixo 4)

- 🤖 Claude  Quebrar arquivos gigantes: webhook-handler.ts → dedup-guard + input-parser + persistence + send (handler vira orquestrador ~150 LOC); calendar.ts → read/slots/write; bulk-messages.ts → shared + management.

- 🤖 Claude  Unificar a resolução de hub num resolveHubForLocation() baseado em DB e remover ASSISTANT_HUB_LOCATION_ID de proactive/tools/admin (multi-tenant real ponta a ponta; mantém env só como fallback).

- 🤖 Claude  Unificar o loop LLM duplicado entre processor.ts e proactive/dispatcher.ts num runSparkbotTurn() compartilhado.

- 🤖 Claude  Renomear arquivos colididos (queue/processor.ts → queue-processor.ts; ai/prompt-builder.ts → sales-prompt-builder.ts) e mover o tipo KnowledgeBaseItem para src/types/. Reorganizar pastas: core/, prompts/, media/.

- 🤝 Híbrido  Parametrizar a URL do pg_cron (migration 00032 hoje hardcoda prod) via setting/Vault — Claude prepara, Pedro aplica.

### Critério de saída

- 🤖 build + lint + typecheck verdes; nenhum arquivo do núcleo > ~600 LOC (meta).

- 🤖 Uma 2ª location-hub recebe proativo e aparece no painel (multi-tenant validado).

- 🤖 Registry sem tools V1 deprecated; header correto.

## Etapa 5 — Smoke + Go-Live + Hypercare (1 semana)

Validação ponta a ponta em produção, publicação por onda e monitoramento. Como o deploy é incremental (D4), cada onda já foi para prod atrás de validação; esta etapa é o fechamento e a estabilização.

### Tarefas

- 🤝 Híbrido  Smoke E2E em prod: Pedro percorre notas, mover opp, calendário (incl. override admin), bulk, áudio→nota e CSV; Claude valida tool_calls, signals e ausência de dupla-resposta.

- 🤖 Claude  Rodar a suíte completa de golden tests (todos verdes) e o smoke automatizado.

- 👤 Time  Aprovar o Go-Live final e a janela.

- 🤖 Claude  Monitorar admin_signals por 7–14 dias: false-call, dupla-resposta, over-confirmação %, e taxa de resposta ao proativo.

- 🤖 Claude  Atualizar CLAUDE.md, MEMORY e docs/DECISIONS.md com os novos códigos de decisão da V2.

### Critério de saída

- 🤝 Todos os fluxos P0 validados em prod por Pedro.

- 🤖 Signals de false-call e dupla-resposta zerados na janela de hypercare.

- 👤 Go-Live aprovado e encerramento assinado.

# 5. Checklist Consolidado

Visão única de rastreamento. Marcar conforme avança.

## Etapa 0 — Preparação

- [ ] 👤 Fechar D1–D8.

- [ ] 👤 Reconectar app GHL (escopos notes/tasks/IAM) + location dF2FDDZzSv715e1av4gr.

- [ ] 👤 Confirmar canal inbound (Stevo / WhatsApp API).

- [ ] 🤖 Golden tests das falhas reais (vermelhos).

- [ ] 🤖 Smoke E2E expandido + tag de baseline.

## Etapa 1 — Confiabilidade

- [ ] 🤖 coherence-gate.ts blocking (D1).

- [ ] 🤖 Verificação por família/tool exata (caso Henry).

- [ ] 🤖 dedup-guard por conteúdo (mata dupla-resposta).

- [ ] 🤖 Silence-gate não-spam / não-ameaça em fluxo ativo.

- [ ] 🤖 Fim do over-claim em lote (checkpoint real).

## Etapa 2 — Conexões / Dados

- [ ] 🤖 repositories/ das tabelas quentes.

- [ ] 🤖 42 ctx.ghlClient.* → operations.ts.

- [ ] 🤖 scope-manager (403/IAM fatal + signal).

- [ ] 🤝 Migration location_scope_coverage aplicada.

## Etapa 3 — Prompts & Tools

- [ ] 🤖 Prompt modular + persona natural + sem jargão.

- [ ] 🤖 Regra de roteamento de opp + confirmação calibrada.

- [ ] 🤖 16 strings GHL → Spark Leads.

- [ ] 🤖 move_opportunity + guards (create_contact/appointment).

- [ ] 🤖 Tools mortas: trigger ou remoção; header corrigido.

## Etapa 4 — Arquitetura & Limpeza

- [ ] 🤖 Consolidar bulk (shared + remover V1 deprecated).

- [ ] 🤖 Quebrar webhook-handler/calendar; unificar loop LLM.

- [ ] 🤖 Multi-tenant real (resolveHubForLocation).

- [ ] 🤖 Renomear colisões + reorganizar pastas (core/prompts/media).

- [ ] 🤝 Parametrizar URL do pg_cron.

## Etapa 5 — Smoke + Go-Live

- [ ] 🤝 Smoke E2E em prod (todos os fluxos).

- [ ] 🤖 Golden suite verde.

- [ ] 👤 Aprovar Go-Live.

- [ ] 🤖 Hypercare 7–14 dias + docs atualizados.

# 6. Plano de Rollback

Como o deploy é incremental por onda, o rollback é por onda — barato e localizado. Em falha crítica em produção, executar na ordem:

- 🤖 Claude  Reverter o deploy para a tag de baseline da onda anterior (git revert / Vercel rollback).

- 👤 Time  Pausar o pg_cron de proativos no Supabase (evita disparos durante a investigação).

- 👤 Time  Se a falha for de ingestão, desabilitar temporariamente o webhook no provedor.

- 🤖 Claude  Investigar a causa-raiz com os admin_signals e logs da janela.

- 🤝 Híbrido  Definir o plano de correção — Claude propõe, Pedro aprova antes de re-deploy.

Janela de decisão de rollback A janela para decidir rollback é de até 30–60 minutos após o deploy de cada onda. Decisão do Time. Passada a janela, preferir hot-fix a rollback. Os golden tests reduzem a chance de chegar aqui.

# 7. Riscos e Mitigações

| Risco | Prob. | Impacto | Mitigação | Resp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Refatoração quebra prod (Pedro testa em prod) | Alta | Crítico | Golden tests + deploy por onda + tag de rollback por onda | 🤝 |
| Coherence gate bloqueia resposta legítima (falso-positivo) | Média | Alto | Modo conservador (D1) + golden tests + observabilidade do bloqueio | 🤖 |
| Dedup novo descarta mensagem legítima | Média | Alto | Janela curta + chave (rep+content_hash); áudio por timing-bucket | 🤖 |
| Repository refactor regride dedup/idempotência | Média | Alto | Testes das 7 camadas antes/depois; migração tabela a tabela | 🤖 |
| Reconexão GHL não cobre IAM de delete_appointment | Média | Médio | Validar no painel; se persistir, mensagem clara + signal (não retry) | 👤 |
| Remover env legada quebra o hub atual | Média | Alto | Manter ASSISTANT_HUB_LOCATION_ID como fallback; migrar gradual | 🤖 |
| Reescrita do prompt muda comportamento de forma imprevista | Alta | Médio | Golden tests de persona/confirmação; mudança por seção, não big-bang | 🤖 |
| Custo de tokens sobe com re-run do coherence gate | Baixa | Médio | Re-run só quando detecta incoerência; medir no hypercare | 🤖 |
| Consolidação do bulk quebra jobs em andamento | Média | Alto | Não remover helpers; só tirar tools V1 do schema; testar com job ativo | 🤖 |
| Bus factor = 1 (solo dev) | Média | Médio | Doc FORGE-3 + KB + changelog + golden tests como rede | 🤖 |
| Fork/staging do pg_cron aponta para prod | Baixa | Alto | Parametrizar a URL via setting na Etapa 4 | 👤 |

Legenda: 🤖 mitigação executada pelo Claude; 👤 depende do Time; 🤝 ambos.

# 8. Documentação Pós-Projeto

Ao final da Etapa 5, criar/atualizar:

- 🤖 Claude  Página do SparkBot V2 na KB (arquitetura nova: repositories, coherence-gate, scope-manager).

- 🤝 Híbrido  docs/DECISIONS.md — registrar os novos códigos de decisão da V2 (Claude redige; Pedro aprova).

- 🤖 Claude  Runbook: o que fazer quando um signal de false-call ou de 403/escopo aparecer.

- 🤖 Claude  Atualizar CLAUDE.md (camada de dados, fronteira GHL, multi-tenant real) e MEMORY.

- 🤖 Claude  Glossário (verdade de execução, coherence gate, dedup por conteúdo, scope coverage).

- 🤖 Claude  Changelog da V2.

- 👤 Time  Aprovar formalmente o encerramento.

# 9. Backlog Futuro (pós-V2)

Itens deixados fora intencionalmente. Reavaliar após ~30 dias de operação estável. A priorização é do 👤 Time.

- Proativo inteligente: reescrita profunda da estratégia de nudge (segmentação, valor por contexto, A/B) — além do 'não-nocivo' já feito na V2.

- Daily briefing real (cron implementado) reativando set_daily_briefing.

- Reactive rules de verdade (lead esfriando, task atrasada/vencendo) — hoje stubs desativados.

- WhatsApp Business API oficial quando a Meta desbloquear a conta (reabilitar canal com botões).

- Suporte robusto a PDF de policy via Vision/extração (hoje rep precisa mandar print).

- Integrações de carrier (NLG iGo/ForeSight) — exigem OAuth com a seguradora.

- Camada de repositório para as tabelas frias (além das quentes migradas na V2).